АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НОВОМАЛЫКЛИНСКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

433 580 Россия  Ульяновская область Новомалыклинский район село Новочеремшанск ул. Заводская, 4

телефон / факс 57- 7-78

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.02.2022 года                                                                                                        № 3

О проведении мероприятий на период весеннего половодья и паводка в 2022 году на территории муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, населенных пунктов, организаций, производственных и животноводческих помещений, сохранности  автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению в период весеннего половодья, паводка и ледохода и снижения возможного ущерба, постановляю:

1. Утвердить комплексный	 план мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводка на территории муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» в 2022 году (приложение).

2. Директору муниципального казённого учреждения «Управление муниципальным хозяйством»:

1)Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автомобильного дорожного полотна, водопропусков и мостов.  Выявить перед началом таяния снега на подведомственных территориях объекты, которые могут быть подвергнуты затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом, провести работы по обеспечению их сохранности;

2)Организовать ведение ледовой разведки, на водоёмах, расположенных на территории поселения;

3)Очистить от снега и наледи отверстия малых мостов, водопропускных труб под автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

4)Организовать проведение обвалования территории организаций, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности затопления (по возможности);

5)Создать и привести в готовность на своем уровне сил и средств к пропуску весеннего паводка и проведению аварийно-спасательных работ;

6)Организовать подготовку сил и средств для ведения работ по откачке скопившейся воды представляющую угрозу для жизнеобеспечения населения и прочистке водоотводных каналов;

7)Организовать обеспечение защиты низководных мостов в период прохождения паводковых вод;

8)Выставить аншлаги о запрете выезда на лед автомобильной техники;

9)Организовать информирование населения об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб;

10)Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного подтопления (затопления);

11)Провести санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение заражения острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зоны подтопления, затопления;

12)Провести работу с населением по наличию у него лодок и других плавательных средств. Заключить с владельцами устные соглашения по предоставлении плавательных средств на использование в спасательных мероприятиях в случае необходимости.

13) Обо всех чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах, на дорогах немедленно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Новомалыклинский район» (тел.2-23-33, 112).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального   образования

«Новочеремшанское сельское поселение»___________________Э.А. Айбедуллова